## Slide 1
WELKOM

## Slide 2
INHOUD
Welkom en terugblik
Toelichting NRD
Planning en vervolg

## Slide 3
WAAROM EEN MER?
Activiteiten die m.e.r.-plichtig zijn:
wijziging grondgebruik van 125 hectare of meer
aanleg van bos op gronden met een agrarische bestemming
winning van opper­vlakte­delf­stoffen van 25 ha of meer
effecten op bestaande natuur

## Slide 4
GRAAG UW VISIE!
Start m.e.r.-procedure
Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft:
  Doel van het project
  Waarom een m.e.r-procedure wordt doorlopen
  Welke alternatieven en varianten onderzocht worden
  Op welke effecten wordt getoetst

## Slide 5
DOEL: NATUUR
Leefgebied verbeteren van vissen en andere waterdieren
Natuurgebieden verbinden om het leefgebied te ver-beteren van zoogdieren, amfibieën, vogels en planten
Waterstandsdaling is hier geen doel
Zoeken naar mogelijkheden voor ruimtelijke kwaliteit

## Slide 6
  Beleidsprogramma’s:
  Kaderrichtlijn Water
  Natura 2000
  Nadere Uitwerking Rivieren Gebied
  Gelders Naruurnetwerk
BELEID

## Slide 7
MEESTROMENDE NEVENGEUL

## Slide 8
STRANGEN

## Slide 9
NATUURLIJK GRASLAND

## Slide 10
OOIBOS

## Slide 11
MAAIVELD VERLAGEN

## Slide 12
Bijvoorbeeld:
Kwel en grondwaterstand
Natuur (leefgebied van soorten)
Archeologie en cultuurhistorie
Scheepvaart (aanzanding en erosie)
Landbouw
Bereikbaarheid
MILIEU-EFFECTEN

## Slide 13
WAT KOMT WAAR?
Vertrekpunt is de schets uit de preverkenning
Verschillende varianten onderzoeken:
    Exacte locatie ooibos of maaiveldverlaging
    Mogelijkheden voor extensieve recreatie of agrarische medegebruik
    Etc.
Referentie: Situatie in 2030 wanneer het project niet wordt uitgevoerd

## Slide 14
PLANPROCES
Notitie reikwijdte en detailniveau ter inzage
Zienswijzen schriftelijk indienen tot en met 11 april 2017
Advies Commissie m.e.r.
Vaststelling zomer 2017

## Slide 15
UW BETROKKENHEID
Fase 1
verkenning haalbaar plan tot medio 2018
Fase 2
planuitwerking t/m eind 2019
Fase 3
realisatie vanaf medio 2020 tot eind 2021

## Slide 16
Voortzetting op de informatiemarkt:
NRD
Reactienota
Eigenaren en pachters
Planinhoud
Zienswijze indienen bij post@gelderland.nl
Zaaknummer: 2017-001539
Onderwerp: zienswijze NRD UWDH
Projectinformatie:
www.wameldreumelheerewaarden.nl
INFORMATIEMARKT